**PROPOSTA**

Cliente: Adele Araújo

Projeto: Novo site para o Tudux

Data: 05/07/2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBJETIVO DO PROJETO**

Codificação da landing page em html e css conforme anexo desta proposta.

**Entregável 1 - WEB**

30 horas de desenvolvimento

Data de entrega: 25/07/2019

**Entregável 2 - TABLET/MOBILE**

15 horas de desenvolvimento

Data de entrega: 05/08/2019

**CUSTOS**

Valor/hora: R$30,00  
**R$ 1350,00(Mil trezentos e cinquenta reais)**

Forma de Pagamento: 1+1, sendo cada parcela no valor de R$675,00(Seissentos e setenta e cinco reais). Primeira Parcela na aprovação desta proposta e segunda parcela na entrega do projeto.

*\*Custos de emissão de nota não incluso nessa proposta.*

**ENTREGAS**

* Site só em português. Se for necessário outras línguas deve ser orçado à parte.
* Responsividade baseada no layout do desktop
* Realização de até 4 ajustes visuais (mobile/web) no código. A partir do 5o ajuste será cobrado.
* Entrega do código para backup do cliente em um arquivo zip

**OBSERVAÇÕES**

* O prazo só será contado quando todo o conteúdo e arquivos abertos de design forem entregues para codificação
* Produção e direito de uso de imagens, ícones, fontes, vídeos ou textos não estão inclusos nesta proposta.
* Servidor e domínio não estão inclusos na proposta e serão de responsabilidade do cliente.
* Caso haja cancelamento do projeto em andamento, não haverá devolução da parcela já depositada.

**VALIDADE DA PROPOSTA**

Esta proposta é válida por 10(dez) dias corridos.

ANEXO

Layout disponibilizado pela cliente por email com referência para o projeto.

Luciane Cristina Nagay Martins

lunanie@gmail.com

(11) 99124-0407